Приложение 1

к решению Солигорского райисполкома

____________

ГРАФИК

текущего  ремонта фасадов жилых домов по г. Солигорску

на 2012 год

| Адрес объекта | Подрядная организация | Лицо, ответственное за выполнение | Сроки выполнения работ, 2012 г. |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | апрель | май | июнь | июль | август |
| ул.Парковая, 22 | СГУПП «ЖКХ «Комплекс» | Делендик И.Н. | ул.Парковая, 22 |  |  |  |  |
| Б.Шахтеров, 20 |  |  |  | б.Шахтеров, 20 |  |  |  |
| Б.Шахтеров,22 |  |  |  | б.Шахтереов,22 |  |  |  |
| Б.Шахтеров,24 |  |  |  | б.Шахтеров,24 |  |  |  |
| ул.Богомолова, 24 |  |  |  |  | ул.Богомолова, 24 |  |  |
| Б. Шахтеров, 12 |  |  |  |  |  | б.Шахтеров, 12 |  |
| ул.Заслонова, 79 |  |  |  |  |  |  | ул.Заслонова, 79 |
| ул.Заслонова, 93 |  |  | ул.Заслонова, 93 |  |  |  |  |
| ул.Заслонова, 85 |  |  |  |  | ул.Заслонова, 85 |  |  |
| пр. Мира,20а |  |  |  |  |  | пр. Мира,20а |  |
| ул.ЛКомсомола, 35 |  |  |  | ул.Л.Комсомола, 35 |  |  |  |
| ул.Парковая,5 |  |  |  |  | ул.Парковая,5 |  |  |
| ул.Парковая,6 |  |  |  |  |  | ул.Парковая,6 |  |
| ул.Парковая,8 |  |  |  |  |  |  | ул.Парковая,8 |
| ул.Парковая,10 |  |  |  |  |  |  | ул.Парковая,10 |
| ул.Строителей, 51 |  |  |  |  |  | ул.Строителей, 51 |  |
| ул.Комсомола, 5 |  |  |  |  | ул.Л.Комсомола, 5 |  |  |
| ул.Богомолова,16 | ОАО «Беларуська лий» | Кириенко В.М. |  | ул.Богомолова, 16 |  |  |  |
| ул.Козлова,27 |  |  | ул.Козлова,27 |  |  |  |  |
| ул.Богомолова,18 |  |  |  |  |  | ул.Богомолова,18 |  |
| ул.Набережная,22 |  |  |  |  | ул.Набережная,22 |  |  |
| ул.Набережная,23 |  |  |  |  | ул.Набережная,23 |  |  |
| ул.Набережная,24 |  |  |  |  |  | ул.Набережная,24 |  |
| ул.Набережная,24б |  |  |  |  |  |  | ул.Набережная,24б |
| ул.Октябрьская,57 | ОАО «Трест «Шахтоспецст рой» | Горбацевич С.Л. |  | ул.Октябрьская,57 |  |  |  |
| ул.Строителей.45 |  |  |  |  | ул.Строителей.45 |  |  |
| ул.Богомолова, 14 – гл. фасад |  |  | ул.Богомолова 14 – главный фасад |  |  |  |  |
| ул.Октябрьская,77 |  |  |  |  |  | ул.Октябрьская,77 |  |
| ул.Октябрьская,81 |  |  |  |  |  | ул.Октябрьская,81 |  |
| ул.Октябрьская,77 |  |  |  |  |  |  | ул.Октябрьска, 77 |
| ул.Гуляева,3 | ПМК-79 ОАО «Солигоркводс трой» | Верас Л.А. |  | ул.Гуляева,3 |  |  |  |
| ул.Гуляева,5 |  |  |  | ул.Гуляева,5 |  |  |  |
| ул.Строителей,37 |  |  | ул.Строителей,37 |  |  |  |  |
| ул.Молодежная,11 |  |  |  |  | ул.Молодежна,11 |  |  |
| ул.Молодежная,15 |  |  |  |  |  | ул.Молодежная,15 |  |
| ул.Ж/дорожная, 40 |  |  |  |  |  |  | ул.Ж/дорожн., 40 |
| ул.Строителей,41 | ОАО «Солигорский ДСК» | Мельничук М.В. |  | ул.Строителей, 41 |  |  |  |
| ул.Строителей,42а |  |  | ул.Строителей, 42а |  |  |  |  |
| ул.Строителей,43 |  |  |  |  | ул.Строителей,43 |  |  |
| ул.Октябрьская,87 – гл. фасад |  |  |  |  |  | ул.Октябрьская87 – гл. фасад |  |
| ул.Октябрьская,97 |  |  |  |  |  | Октябрьская,97 |  |
| ул.Октябрьская,99 |  |  |  |  |  |  | ул.Октябрьская,99 |
| ул.Набережная, 7 |  |  |  |  |  |  | ул.Набережная,7 |
| ул.Ж/ дорожная,34 | СМУ «Промтехмон- таж» | Матренкин В.А. | ул.Ж/дорожная34 |  |  |  |  |
| ул.Ж/ дорожная,36 |  |  |  | ул.Ж/дорожная, 36 |  |  |  |
| пр.Мира, 5А |  |  |  |  | пр.Мира, 5А |  |  |
| пр.Мира, 11А |  |  |  |  |  | пр.Мира, 11А |  |
| пр.Мира, 18А |  |  |  |  |  |  | пр.Мира, 18А |
| ул.Набережная,5 |  |  | ул.Набережная,5 |  |  |  |  |
| ул.Строителей,49 | ОАО «Стройтрест №3 Ордена Октябрьской революции» | Ашейчик Н.З. | ул.Строителей,49 |  |  |  |  |
| ул.Набережная,12 |  |  |  | ул.Набережная, 12 |  |  |  |
| ул.Набережная,15 |  |  |  | ул.Набережная, 15 |  |  |  |
| ул.Парковая,12 |  |  |  |  | ул.Парковая,12 |  |  |
| ул.Парковая,24 |  |  |  |  | ул.Парковая,24 |  |  |
| ул.Парковая,26 |  |  |  |  |  | ул.Парковая, 26 |  |
| ул.Набережная,6 |  |  |  |  |  |  | ул.Набережная, 6 |
| ул.Козлова,7 | ОАО «Белтеплоизо- ляция» | Коледа В.В. | ул.Козлова,7 |  |  |  |  |
| ул.Козлова,25 |  |  |  | ул.Козлова,25 |  |  |  |
| ул.Набережная, 11 |  |  |  |  | ул.Набережная, 11 |  |  |
| ул.Спортивная, 2 |  |  |  |  | ул.Спортивная, 2 |  |  |
| ул.Спортивная, 4 |  |  |  |  |  | ул.Спортивная, 4 |  |
| ул.Спортивная, 6 |  |  |  |  |  |  | ул.Спортивная, 6 |

Заместитель председателя по ЖКХ  и благоустройству                                                                                        Ю.В.Чухров